## Slide 1
چاه شماره 46
خاکبرداری لوکیشن
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/02/22الی1401/02/25

## Slide 2
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/02/22الی1401/02/25
آرماتوربندی فونداسیون سلر چاه شماره28
چاه شماره 28

## Slide 3
چاه شماره 28
آب پاشی و تسطیح پد بتنی چاه شماره 28
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/02/22الی 1401/02/25

## Slide 4
چاه شماره 28
تسطیح و رگلاژ لوکیشن چاه شماه 28
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/02/22الی 1401/02/25

## Slide 5
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/02/24الی1401/02/24
چاه شماره 28
اجرای بتن مگر پد گازوئیل چاه شماره 28

## Slide 6
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/02/24الی1401/02/24
چاه شماره 28
اجرای بتن مگر سپتیک شرقی چاه شماره 28

## Slide 7
تجهیز کارگاه
کرسی چینی و بتن ریزی
PEDESTAL ساختمان اقامتی مناطق نفت خیز
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/02/22الی1401/02/23

## Slide 8
محوطه تجهیز کارگاه
اجرای فنس اطراف تجهیز کارگاه
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/02/22الی1401/02/25

## Slide 9
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
مسیر خط 8 اینچ سیاهمکان
اجرای عملیات گمانه زنی مسیر خط 8 اینچ سیاهمکان
1401/02/22الی1401/02/25

## Slide 10
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/02/22الی1401/02/25
تجهیز کارگاه
اجرای عملیات سرامیک کف ساختمان اداری مناطق
نفت خیز

## Slide 11
چاه شماره 46
خاکبرداری لوکیشن
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/03/03الی1401/02/28

## Slide 12
چاه شماره 46
خاکبرداری لوکیشن
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/03/03الی1401/02/28

## Slide 13
چاه 28
اجرای عملیات سنگ چینی راه پله سلر 28
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/03/03الی1401/02/28

## Slide 14
چاه شماره 28
اجرای خاکریزی حوضچه آب
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/03/03الی1401/02/28

## Slide 15
چاه شماره 28
اجرای خاکریزی حوضچه های آب و گل
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/03/03الی1401/02/28

## Slide 16
خاکریزی و تسطیح محوطه لوکیشن
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/03/03الی1401/02/28
چاه شماره 28

## Slide 17
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/03/03الی1401/02/28
خاکریزی و تسطیح محوطه لوکیشن
چاه شماره 28

## Slide 18
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/03/03الی1401/02/28
اجرای ساخت سپتیک
چاه شماره 28

## Slide 19
مشارکت هیرگان انرژی - طرح و بازرسی
1401/03/03الی1401/02/28
بازدید کارفرما از پروژه
پروژه بینک

## Slide 20
چاه شماره 46
خاکبرداری لوکیشن
1401/03/04الی1401/03/09

## Slide 21
چاه شماره 46
خاکبرداری لوکیشن
1401/03/04الی1401/03/09

## Slide 22
چاه شماره 28
بتن ریزی فوتینگ سلر
1401/03/04الی1401/03/09

## Slide 23
چاه شماره 28
خاکریزی دیوار حوضچه ماد پیت
1401/03/04الی1401/03/09

## Slide 24
چاه شماره 28
آرماتور بندی پد گازوئیل
1401/03/04الی1401/03/09

## Slide 25
چاه شماره 28
پیاده سازی پد اصلی
1401/03/04الی1401/03/09

## Slide 26
چاه شماره 28
خاکبرداری کانال های پد اصلی
1401/03/04الی1401/03/09

## Slide 27
چاه شماره 28
اجرای سپتیک
1401/03/04الی1401/03/09

## Slide 28
چاه شماره 28
اجرای خاکریزی لوکیشن
1401/03/04الی1401/03/09

## Slide 29
چاه شماره 46
خاکبرداری لوکیشن
1401/03/10الی1401/03/16

## Slide 30
چاه شماره 46
خاکبرداری لوکیشن
1401/03/10الی1401/03/16

## Slide 31
چاه شماره 28
آرماتور بندی دیوار سلر
1401/03/10الی1401/03/16

## Slide 32
چاه شماره 28
خاکریزی دیوار حوضچه ماد پیت
1401/03/10الی1401/03/16

## Slide 33
چاه شماره 28
خاکبرداری دیچ های پد اصلی
1401/03/10الی1401/03/16

## Slide 34
چاه شماره 28
خاکبرداری و دکاپاژ جاده 28
1401/03/10الی1401/03/16