| طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRESS S-CURVES & UPDATING نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک |  |  |  |  |  |  |
| G02 | Jun. 2022 | IFA | M.daneshmandi | P.Ghadamian | M.Fakharian |  |
| G01 | MAY. 2022 | IFC | M.daneshmandi | P.Ghadamian | M.Fakharian |  |
| G00 | Feb. 2022 | IFC | M.Aref | P.Ghadamian | M.Fakharian |  |
| Rev. | Date | Purpose of Issue/Status | Prepared by: | Checked by: | Approved by: | CLIENT Approval |
| Class: 2 |  | CLIENT Doc. Number: F0Z-707040 |  |  |  |  |
| Status: | IDC: Inter-Discipline Check IFC: Issued For Comment IFA: Issued For Approval AFD: Approved For Design AFC: Approved For Construction AFP: Approved For Purchase AFQ: Approved For Quotation IFI: Issued For Information AB-R: As-Built for CLIENT Review AB-A: As-Built –Approved |  |  |  |  |  |

REVISION RECORD SHEET

| PAGE | G00 | G01 | G02 | G03 | G04 |  | PAGE | G00 | G01 | G02 | G03 | G04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
| 2 | X |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
| 3 | X |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 4 | X |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |
| 5 | X |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 6 | X |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |
| 7 | X |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 8 | X |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |
| 9 | X |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 10 | X |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 11 | X |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |
| 12 | X |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 13 | X |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
| 14 | X |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
| 15 | X |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 16 | X |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |
| 17 | X |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |
| 18 | X |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
| 19 | X |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 20 | X |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 21 | X |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |

فهرست مطالب

1-	مقدمه	4

2-	تعاریف	4

3-	هدف	4

4-	نمودارهای پیشرفت برنامه ای پروژه	4

4-1-	نمودار کل پروژه (EPC): ...	5

4-2-	نمودار بخش مهندسی پروژه (E):	6

4-3-	نمودار بخش خرید پروژه (p):	7

4-4-	نمودار بخش اجرا و راه اندازی پروژه (C):	8

4-5-	بسته کاری شماره 1- موقعيت چاه W018S و خرید (بخشی از) منیفولد کلاستر بینک	10

4-6-	بسته کاری شماره 2- موقعيت چاه W028 و خرید (بخشی از) منیفولد کلاستر بینک	11

4-7-	بسته کاری شماره 3- موقعيت چاه W046S و خرید (بخشی از) منیفولد کلاستر بینک	12

4-8-	بسته کاری شماره 4- موقعيت چاه W035 و خرید (بخشی از) منیفولد کلاستر بینک	13

4-9-	بسته کاری شماره 5- موقعيت چاه W008N و خرید (بخشی از) منیفولد کلاستر بینک	14

4-10-	بسته کاری شماره 6- موقعيت چاه W007S و مهندسی، اجرا و خرید (بخشی از) منیفولد کلاستر بینک	15

4-11-	بسته کاری شماره 7- چاه تعمیری BK-14	16

4-12-	بسته کاری شماره 8- چاه تعمیری BK-12	17

4-13-	بسته کاری شماره 9- چاه تعمیری BK-15	18

4-14-	بسته کاری شماره 10- چاه تعمیری BK-05	19

4-15-	بسته کاری شماره 11- احداث خط لوله 8 اينچ انتقال گاز و خط لوله 4 اينچ انتقال مايعات گازي .......................	20

4-16-	بسته کاری شماره 12 - احداث ايستگاه جدید تقویت فشار گاز بينك ..	21

- مقدمه

میدان نفتی بينك در استان بوشهر در فاصله 20 كيلومتري شمال غربي شهرستان گناوه، واقع شده است. شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان کارفرمای اصلی، پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک (بسته بینک) را در قالب پیمان EPD-EPC به شرکت توسعه پترو ایران محول نموده است. شرکت توسعه پترو ایران نیز (به عنوان پیمانکار عمومی پروژه/General Contractor) بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض این بسته را به صورت EPC به مشارکت "هیرگان انرژی- طرح و بازرسی" واگذار کرده است.

- تعاریف

| کارفرمای اصلی: | شرکت ملی نفت خیز جنوب |
| --- | --- |
| پروژه: | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ سطح الارض و ابنیه تحت الارض |
| پیمانکار EPD/EPC (GC): | شرکت پتروایران |
| پیمانکار EPC: | مشارکت "هیرگان انرژی- طرح و بازرسی" |

- هدف

هدف از تهيه اين مدرک ارائه نمودارهای پیشرفت برنامهای پروژه (بر اساس برنامه زمان بندی ویرایش G00 ارسالی- ترانسمیتال 321) جهت بررسی و پایش روندکاری پروژه می باشد

- نمودارهای پیشرفت برنامه ای پروژه

## نمودار کل پروژه (EPC):

## نمودار بخش مهندسی پروژه (E):

## نمودار بخش خرید پروژه (p):

## نمودار بخش اجرا و راه اندازی پروژه (C):

## بسته کاری شماره 1- موقعيت چاه W018S و خرید (بخشی از) منیفولد کلاستر بینک

## بسته کاری شماره 2- موقعيت چاه W028 و خرید (بخشی از) منیفولد کلاستر بینک

## بسته کاری شماره 3- موقعيت چاه W046S و خرید (بخشی از) منیفولد کلاستر بینک

## بسته کاری شماره 4- موقعيت چاه W035 و خرید (بخشی از) منیفولد کلاستر بینک

## بسته کاری شماره 5- موقعيت چاه W008N و خرید (بخشی از) منیفولد کلاستر بینک

## بسته کاری شماره 6- موقعيت چاه W007S و مهندسی، اجرا و خرید (بخشی از) منیفولد کلاستر بینک

## بسته کاری شماره 7- چاه تعمیری BK-14

## بسته کاری شماره 8- چاه تعمیری BK-12

## بسته کاری شماره 9- چاه تعمیری BK-15

## بسته کاری شماره 10- چاه تعمیری BK-05

## بسته کاری شماره 11- احداث خط لوله 8 اينچ انتقال گاز و خط لوله 4 اينچ انتقال مايعات گازي

## بسته کاری شماره 12 - احداث ايستگاه جدید تقویت فشار گاز بينك