| بند 1 | این مورد درخصوص چاه- محل های جدید الاحداث مدنظر قرار میگیرد. |
| --- | --- |
| بند 2 | طرح مدیریت پسماند پیش تر تایید شده است. |
| بند 3 | تغییر مختصر جهت تطابق با توپوگرافی انجام شده است و پیمانکار از این بابت ادعای خاصی وجود ندارد. |
| بند 4 | به دلیل اینکه کف کانال با کف جاده پیرامونی هم تراز است (به دلیل استفاده از حجم Waste Pit ) لذا امکان احداث کالورت نیست. ضمن آنکه محدوده پشت کانال غیرفعال است و دسترسی هم از طریق جاده پیرامونی تامین شده است. |
| بند 5 | مورد قبول است. |
| بند 6 | عرض یک متر اضافی به منظور عبور خط لوله جریانی در نظر گرفته شده است. |
| بند 7 | این مورد درخصوص چاه- محل های جدید الاحداث مدنظر قرار میگیرد. |
| بند 8 | وضعیت گودال سوخت با توجه به توپوگرافی در نامه های پیوست مورد تایید قرار گرفته است. |
| بند 9 | پد بتنی با هماهنگی با اداره مجری، اجرا شده است. علی ایحال این مورد درخصوص چاه- محل های جدید الاحداث (درصورت نیاز و با نظر کارفرمای محترم) مدنظر قرار میگیرد. |
| بند 10 | پد بتنی بر اساس نقشه های مصوب و استانداردهای ملی اجرا شده است. |
| بند 11 | محل درزها مطابق با توافق های صورت گرفته، اجرا شده است. |
| بند 12 | بصورت اجرایی در نظر گرفته شده است. علی ایحال این مورد درخصوص چاه- محل های جدید الاحداث (درصورت نیاز و با نظر کارفرمای محترم) مدنظر قرار میگیرد. |
| بند 13 | در نقشه های کارگاهی اصلاح شده و در نقشه های چون-ساخت منعکس می گردد. |
| بند 14 |  |
| بند 15 |  |
| بند 16 |  |
| بند 17 | مطابق با هماهنگی های انجام شده، Sheet مربوط به کانکس های کارگاهی از مدارک حذف گردیده است. |
| بند 18 | در نقشه های کارگاهی اصلاح شده و در نقشه های چون-ساخت منعکس می گردد. |
| بند 19 |  |
| بند 20 | تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است. |
| بند 21 | در اجرا در نظر گرفته شده است. |
| بند 22 | خرید متریال طبق PMR بر همین اساس صورت می گیرد. |
| بند 23 | در نقشه استاندارد مربوطه از نشریه 292 استفاده شده است. |
| بند 24 | در اجرا در نظر گرفته شده است. |
| بند 25 | طبق هماهنگی جداول احجام حذف شده است. |
| بند 26 | مطابق هماهنگی ها اقدام می گردد. |
| بند 27 | به نشریه 101 ارجاع داده شده است. |
| بند 28 | طبق اسناد پیمان انجام شده است ضمن آنکه جهت گردش از محوطه لوکیشن استفاده می شود. |
| بند 29 | در اجرا در نظر گرفته شده است. |
| بند 30 | در نقشه های چون ساخت درج می گردد. |
| بند 31 | دیوار حائل در محل کالورتها جهت حفاظت از خاکریز اجرا شده است. |
| بند 32 | ارتفاع خاکریز کم است و لذا نیازی به گاردریل نیست. |
| بند 33 | در نقشه های مربوطه (بخش پایپینگ) ارائه خواهد شد. |
| بند 34 | تغییرات اندک به دلیل تطابق با توپوگرافی است و ازین بابت هیچگونه ادعای مالی وجود ندارد. |
| بند 35 | در اجرا بر اساس مطالعات ژئوتکنیک در نظر گرفته شده است. |
| بند 36 | ویرایش جدید ارسال شده است. |
| بند 37 | این نقشه صرفا برای چاه-محل است. درخصوص دیگر تعهدات قراردادی به نحو مقتضی اقدام میگردد. |