## Slide 1
1402/8/16 الی 1402/8/22
تجهیز کارگاه
اجرای ایزوگام سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

## Slide 2: ا
اماده سازی و تجهیز آشپزخانه کارگاه
( پترو ایران)
تجهیز کارگاه
1402/08/16
1402/08/22
الی

## Slide 3
خاکبرداری مسیر های اصلی فاضلاب ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز
تجهیز کارگاه
1402/08/16
الی
1402/08/22

## Slide 4
1402/08/16
الی
1402/08/22
ایستگاه تقویت فشار
خاکبرداری و حفاری جهت انحراف مسیر سیلاب درلوکیشن ایستگاه تقویت فشار

## Slide 5
1402/8/23 الی 1402/8/29
تجهیز کارگاه
حفاری کانال و نصب آب رو جاده ورودی به انبار

## Slide 6
1402/08/23
حفاری کانال جهت هدایت آبهای سطحی در محدوده مخازن اتش نشانی ایستگاه تقویت فشار
ایستگاه تقویت فشار
1402/08/23
الی
1402/08/29

## Slide 7
الی
1402/08/29
خاکبرداری بارگیری و حمل خاک های مازاد محدوده ایستگاه تقویت فشار و انتقال ان به محل دپوی تایید شده
ایستگاه تقویت فشار
1402/08/22
الی
1402/08/29

## Slide 8
الی
1402/08/29
1402/08/22
کارگاه بینک
جلسه همکاری با حلال احمر به میزبانی سرپرست کارگاه پروژه بینک
1402/08/29

## Slide 9
1402/8/30 الی 1402/9/7
ایستگاه تقویت فشار
خاک برداری خط فلر و محوطه یوتیلیتی

## Slide 10
1402/8/30 الی 1402/9/7
ایستگاه تقویت فشار
خاک برداری خط فلر و محوطه یوتیلیتی

## Slide 11
1402/8/30 الی 1402/9/7
ایستگاه تقویت فشار
خاک برداری خط فلر و محوطه یوتیلیتی

## Slide 12
الی
1402/08/29
1402/8/30 الی 1402/9/7
ایستگاه تقویت فشار
خاک برداری خط فلر و محوطه یوتیلیتی

## Slide 13
الی
1402/08/29
1402/8/30 الی 1402/9/7
ایستگاه تقویت فشار
خاک برداری خط فلر و محوطه یوتیلیتی

## Slide 14
1402/09/14 الی 1402/09/20
ایستگاه تقویت فشار
خاکبرداری بارگیری و حمل خاک های مازاد محدوده خط فلرایستگاه تقویت فشار و انتقال ان به محل دپوی تایید شده

## Slide 15
1402/09/14 الی 1402/09/20
ایستگاه تقویت فشار
خاکبرداری بارگیری و حمل خاک های مازاد در محدوده خط فلرایستگاه تقویت فشار به محل دپوی تایید شده

## Slide 16: 1402/09/20
الی
1402/09/14
1402/09/20
الی
ایستگاه تقویت فشار
خاکبرداری بارگیری و حمل خاک های مازاد محدوده اتش نشانی ایستگاه تقویت فشار و انتقال ان به محل دپوی تایید شده

## Slide 17
تسطیح بستر در محدوده اتش نشانی ایستگاه تقویت فشار
1402/09/14 الی 1402/09/20
ایستگاه تقویت فشار
تسطیح بستر در محدوده اتش نشانی ایستگاه تقویت فشار