## Slide 1
1402/09/14 الی 1402/09/20
ایستگاه تقویت فشار
خاکبرداری بارگیری و حمل خاک های مازاد محدوده خط فلرایستگاه تقویت فشار و انتقال ان به محل دپوی تایید شده

## Slide 2
1402/09/14 الی 1402/09/20
ایستگاه تقویت فشار
خاکبرداری بارگیری و حمل خاک های مازاد در محدوده خط فلرایستگاه تقویت فشار به محل دپوی تایید شده

## Slide 3: 1402/09/20
الی
1402/09/14
1402/09/20
الی
ایستگاه تقویت فشار
خاکبرداری بارگیری و حمل خاک های مازاد محدوده اتش نشانی ایستگاه تقویت فشار و انتقال ان به محل دپوی تایید شده

## Slide 4
تسطیح بستر در محدوده اتش نشانی ایستگاه تقویت فشار
1402/09/14 الی 1402/09/20
ایستگاه تقویت فشار
تسطیح بستر در محدوده اتش نشانی ایستگاه تقویت فشار

## Slide 5
1402/09/27 الی 1402/09/21
ایستگاه تقویت فشار
خاکبرداری بارگیری و حمل خاک های مازاد محدوده خط فلرایستگاه تقویت فشار و انتقال ان به محل دپوی تایید شده

## Slide 6
1402/09/21 الی 1402/09/27
ایستگاه تقویت فشار
تسطیح بستر در محدوده اتش نشانی ایستگاه تقویت فشار

## Slide 7: 1402/09/20
الی
1402/09/21
ایستگاه تقویت فشار
آزمایش تست بستر در محدوده اتش نشانی ایستگاه تقویت فشاربا حضور نمایندگان کارفرما و پترو ایران
الی
1402/09/27

## Slide 8
1402/10/04 الی 1402/09/28
ایستگاه تقویت فشار
عملیات خاکریزی لایه اول ایستگاه تقویت فشار محوطه آتش نشانی )utility)

## Slide 9
1402/09/28 الی 1402/10/04
تجهیزکارگاه
حفاری و خاکبرداری مسیر های اصلی فاضلاب ساختمان مسکونی مناطق نفت خیر

## Slide 10
1402/10/18 الی 1402/10/12
ایستگاه تقویت فشار
عملیات خاکریزی لایه دوم ایستگاه تقویت فشار محوطه آتش نشانی )utility)

## Slide 11
1402/10/12 الی 1402/10/18
تجهیزکارگاه
حفاری و خاکبرداری مسیر های اصلی فاضلاب ساختمان مسکونی مناطق نفت خیر